|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | Заместитель Главы Октябрьского |  | Глава Борвого сельского поселения |
|  | муниципального района |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Загребельный |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Г.Исламетдинов |
|  | "\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  | "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ДОРОЖНАЯ КАРТА | | |
|  | по исполнению решения Октябрьского районного суда от 06.11.2019 года по делу № 2а-461/2019 в отношении муниципального образования Борового сельского поселения (создание, оборудование площадок накопления ТКО в с. Боровое) | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| № п/п | наименование мероприятий | сроки исполнения | ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Систематизация, обобщение информации о вынесеннных в отношении муниципального образования Борового сельского поселения судебных решениях. | 02.11.2020 - 08.11.2020 | глава поселения Исламетдинов М.Г., главный бухгалтер Лебсак О.А |
| 2 | Определение объемов работ по вынесенному решению, определение стоимости указанных работ, соотнесение стоимости указанных работ с имеющимися объемами финансирования и проведенными работами. | 09.11.2020 - 19.11.2020 | глава поселения Исламетдинов М.Г., главный бухгалтер Лебсак О.А |
| 3 | Определение объемов работ и их стоимости, на которые отсутствует финансирование. | 20.11.2020 - 30.11.2020 | глава поселения Исламетдинов М.Г., главный бухгалтер Лебсак О.А |
| 4 | Обращение в Администрацию Октябрьского муниципального района спросьбой об увеличении объемов финансирования на мероприятия по исполнению судебного решения | 01.12.2020-15.12.2020 | глава поселения Исламетдинов М.Г. |
| 5 | Контроль полученных ответов на обращение. | 16.12.2020 - январь 2021 | глава поселения Исламетдинов М.Г. |
| 6 | После получения финансирования определение подрячика и выполнение работ. | февраль 2021г. - июнь 2021г. | глава поселения Исламетдинов М.Г. |